	五河县2023年肉牛肉羊增量提质行动项目（第四批）第三次审核汇总表

	委托单位：五河县农业农村局

	工程名称：五河县2023年肉牛肉羊增量提质行动项目（第四批）第三次

	序号
	项目名称
	建设内容
	计量
单位
	养殖场申报
	审计单位审核
	审计核减数
	应补贴金额（设备及圈舍15%、牛/500元、羊/100元）

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	申请奖补金额
	数量
	单价(元)
	固定资产投资额（元）
	数量
	金额（元）
	

	1
	五河县珺鑫养殖
家庭农场
	
	
	
	
	
	20000
	
	
	
	
	
	19500

	1.1
	省外购进商品犊牛、架子牛和羔羊
	省外购进40头西门塔尔牛（2025.2.28购进）
	头
	40
	
	
	20000
	39
	
	
	1 
	
	19500

	2
	五河县广军种
养殖专业合作社
	
	
	
	
	
	26000
	
	
	
	
	
	25000

	2.1
	省外购进商品犊牛、架子牛和羔羊
	省外购进52头西门塔尔牛（2025.2.15购进）
	头
	52
	
	
	26000
	50
	
	
	2 
	
	25000

	3
	五河县双忠庙镇
明富家庭农场
	
	
	
	
	
	33000
	
	
	
	
	
	33000

	3.1
	省外购进商品犊牛、架子牛和羔羊
	省外购进66头西门塔尔牛（2025.2.26购进）
	头
	66
	
	
	33000
	66
	
	
	0 
	
	33000

	4
	五河县双忠庙镇
李茂北家庭农场
	
	
	
	
	
	28500
	
	
	
	
	
	23000

	4.1
	省外购进商品犊牛、架子牛和羔羊
	省外购进57头西门塔尔牛（2025.2.16购进）
	头
	57
	
	
	28500
	46
	
	
	11 
	
	23000

	5
	五河县旭丰种养殖
家庭农场
	
	
	
	
	1500000
	267000
	
	
	357171
	
	1142829 
	78576

	5.1
	省外购进商品犊牛、架子牛和羔羊
	省外购进84头西门塔尔牛（2025.2.28购进）
	头
	84
	
	
	42000
	50
	
	
	34 
	
	25000

	5.2
	新建扩建圈舍
	新建圈舍1120㎡
	㎡
	1120
	1308.8393 
	1465900
	219885
	928.2 
	349.30618 
	324226 
	192 
	1141674 
	48634 

	5.3
	改建圈舍及新
配套设施设备
	地面硬化310㎡
	㎡
	310
	110 
	34100
	5115
	299.5 
	110 
	32945 
	10.5 
	1155 
	4942

	6
	五河县双忠庙镇
希望养殖场
	
	
	
	
	406500 
	60975
	
	
	355742.12 
	
	50757.88 
	53361

	6.1
	改建圈舍及新
配套设施设备
	改建圈舍950㎡
	㎡
	950
	365.7895 
	347500 
	52125 
	950
	312.3601 
	296742.12 
	0 
	50757.88 
	44511 

	6.2
	购置饲草收获加工设备
	抓草机（鲁工T938)
	台套
	1
	59000 
	59000 
	8850
	1 
	59000 
	59000 
	0 
	0 
	8850 

	7
	五河县力源养殖
农民专业合作社
	
	
	
	
	1200000 
	180000 
	
	
	907450 
	
	292550 
	136117 

	7.1
	新建扩建圈舍
	新建圈舍2000㎡
	㎡
	2000
	418.4525 
	836905 
	125536 
	1324.92
	474.5154 
	628695 
	675.08 
	208210 
	94304 

	7.2
	改建圈舍及新
配套设施设备
	新建料棚630㎡
	㎡
	630
	439.1667 
	276675 
	41501 
	605.44
	370.3009 
	224195 
	24.56 
	52480 
	33629

	7.3
	改建圈舍及新
配套设施设备
	地面硬化458.3㎡
	㎡
	458.3
	188.5664 
	86420 
	12963 
	453.19
	120.391 
	54560 
	5.11 
	31860 
	8184

	8
	五河县乐发养殖
专业合作社
	
	
	
	
	946010 
	174402 
	
	
	649878.3 
	
	296131.7 
	129982

	8.1
	省外购进商品犊牛、架子牛和羔羊
	省外购进65头西门塔尔牛（2025.2.20购进）
	头
	65
	
	
	32500 
	65
	
	
	0 
	
	32500

	8.2
	改建圈舍及新
配套设施设备
	新建料棚950㎡
	㎡
	950 
	833.8632 
	792170 
	118826 
	950 
	557.04 
	529188 
	0 
	262982 
	79378 

	8.3
	改建圈舍及新
配套设施设备
	改建圈舍520㎡
	㎡
	520 
	204.8846 
	106540 
	15981 
	520 
	180.1737 
	93690.3 
	0 
	12849.7 
	14054 

	8.4
	改建圈舍及新
配套设施设备
	地磅(SCS-30型2.5*6m）
	台套
	1
	27800 
	27800 
	4170 
	1
	15000 
	15000 
	0 
	12800 
	2250 

	8.5
	改建圈舍及新
配套设施设备
	撒料车（9SL-3)
	台套
	1
	19500 
	19500 
	2925 
	1
	12000 
	12000 
	0 
	7500 
	1800 

	9
	五河县盛弘牧业
有限公司
	
	
	
	
	1153900 
	212085 
	
	
	846010 
	
	307890 
	165902 

	9.1
	省外购进商品犊牛、架子牛和羔羊
	省外购进78头西门塔尔牛（2025.2.22购进）
	头
	78
	
	
	39000
	78
	
	
	0 
	
	39000

	9.2
	新建扩建圈舍
	新建圈舍1975㎡
	㎡
	1975 
	426.3899 
	842120 
	126318 
	1943.15 
	341.3015 
	663200 
	31.85 
	178920 
	99480 

	9.3
	改建圈舍及新
配套设施设备
	堆粪场160㎡
	㎡
	160 
	545.625 
	87300 
	13095 
	126 
	318.8095 
	40170 
	34 
	47130 
	6026 

	9.4
	改建圈舍及新
配套设施设备
	青贮池40㎡
	㎡
	40 
	323.5 
	12940 
	1941 
	39.2 
	237.2449 
	9300 
	0.8 
	3640 
	1395 

	9.5
	改建圈舍及新
配套设施设备
	地面硬化360㎡
	㎡
	360 
	146.2222 
	52640 
	7896 
	307.12 
	110.5105 
	33940 
	52.88 
	18700 
	5091 

	9.6
	改建圈舍及新
配套设施设备
	牛舍风机
	台套
	8 
	1200 
	9600 
	1440 
	8 
	800 
	6400 
	0 
	3200 
	960 

	9.7
	改建圈舍及新
配套设施设备
	电动撒料车（9SL-3)
	台套
	1 
	24000 
	24000 
	3600 
	1 
	12000 
	12000 
	0 
	12000 
	1800 

	9.8
	改建圈舍及新
配套设施设备
	装载机（鲁工T928）
	台套
	1 
	68500 
	68500 
	10275 
	1 
	45000 
	45000 
	0 
	23500 
	6750 

	9.9
	改建圈舍及新
配套设施设备
	地磅（SCS-100型3*9m）
	台套
	1 
	56800 
	56800 
	8520 
	1 
	36000 
	36000 
	0 
	20800 
	5400 

	总计
	省外购进商品犊牛、架子牛和羔羊 
合计
	
	头
	442 
	
	
	221000 
	394 
	
	
	48 
	
	197000 

	
	固定资产（设备及圈舍）  合计
	
	
	
	
	5206410 
	780962 
	
	
	3116251 
	
	2090159 
	467438 

	
	总计
	
	
	442 
	
	5206410 
	1001962 
	394 
	
	3116251 
	48 
	2090159 
	664438 
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