附件

五河县2025年度水稻集中育秧设施建设项目审核明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 实际机插秧面积（亩） | 所属分类 | 分档补贴(元） | 申报数 |  |  | 审核数 |  |  | 核减数 | 拟奖补金额不超过（30%)（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 金额（元） |  |
| 一 | 五河县盛利种植家庭农场 |  | 1250 | 轻钢构厂房+露天秧田育苗 | 120000 |  |  | 393550.00 |  |  | 266097.00 | 127453.00 | 79829 |
| 1 | 钢结构收储房及附属设施 |  |  |  |  |  |  | 393550.00 |  |  | 266097.00 | 127453.00 | 53588 |
| 1.1 | 钢结构收储房 | ㎡ |  |  |  | 400.00 | 701.3750 | 280550.00 | 400.00 | 446.5625 | 178625.00 | 101925.00 | 53588 |
| 1.2 | 厂房内外地坪 | ㎡ |  |  |  | 600.00 | 188.3333 | 113000.00 | 600.00 | 97.81 | 58686.00 | 25528.00 | 17606 |
| 1.3 | 地基及石子垫层 | ㎡ |  |  |  | 600.00 |  |  | 600.00 | 47.9767 | 28786.00 |  | 8636 |
| 二 | 五河县农悦种养殖家庭农场 |  | 1194 | 轻钢结构厂房+露地秧田育苗 | 120000 |  |  | 353050.00 |  |  | 264226.00 | 88824.00 | 76268 |
| 2 | 钢结构收储房及附属设施 |  |  |  |  |  |  | 353050.00 |  |  | 264226.00 | 88824.00 | 79268 |
| 2.1 | 钢结构收储房 | ㎡ |  |  |  | 580.00 | 523.3621 | 303550.00 | 463.40 | 464.9072 | 215438.00 | 88112.00 | 64631 |
| 2.2 | 厂房内外地坪 | ㎡ |  |  |  | 432.00 | 114.5833 | 49500.00 | 432.00 | 112.9352 | 48788.00 | 712.00 | 14636 |
| 三 | 五河县安荣种养殖家庭农场 |  | 3159 | 轻钢结构厂房+露地秧田育苗 | 210000 |  |  | 720000.00 |  |  | 627870.00 | 92130.00 | 188361 |
| 3 | 钢结构收储房及附属设施 |  |  |  |  |  |  | 720000.00 |  |  | 627870.00 | 141044.00 | 188361 |
| 3.1 | 钢结构收储房 | ㎡ |  |  |  | 969.26 | 484.9060 | 470000.00 | 958.42 | 401.9668 | 385253.00 | 84747.00 | 115576 |
| 3.2 | 厂房内外地坪 | ㎡ |  |  |  | 2000.00 | 125.00 | 250000.00 | 1952.79 | 99.1929 | 193703.00 | 56297.00 | 58111 |
| 3.3 | 面层及建筑垃圾 | ㎡ |  |  |  | 2000.00 |  |  | 1952.79 | 25.0483 | 48914.00 |  | 14674 |
| 四 | 五河县家友种植家庭农场 |  | 800 | 轻钢结构厂房+露地秧田育苗 | 70000 |  |  | 211563.00 |  |  | 183070.00 | 28493.00 | 54921 |
| 4 | 钢结构收储房及附属设施 |  |  |  |  |  |  | 211563.00 |  |  | 183070.00 | 28493.00 | 54921 |
| 4.1 | 钢结构收储房 | ㎡ |  |  |  | 252.00 | 519.9167 | 131019.00 | 252.00 | 445.0754 | 112159.00 | 18860.00 | 33648 |
| 4.2 | 厂房内外地坪 | ㎡ |  |  |  | 1057.00 | 76.2005 | 80544.00 | 950.16 | 74.6306 | 70911.00 | 9633.00 | 21273 |
| 五 | 五河县芝凯种养殖专业合作社 |  | 630 | 轻钢结构厂房+露地秧田育苗 | 70000 |  |  | 240870.00 |  |  | 175477.00 | 65393.00 | 52643 |
| 5 | 钢结构收储房及附属设施 |  |  |  |  |  |  | 240870.00 |  |  | 175477.00 | 65393.00 | 52643 |
| 5.1 | 钢结构收储房 | ㎡ |  |  |  | 350.00 | 451.0571 | 157870.00 | 300.16 | 449.7335 | 134992.00 | 22878.00 | 40498 |
| 5.2 | 厂房内外地坪 | ㎡ |  |  |  | 400.00 | 207.50 | 83000.00 | 320.86 | 99.1367 | 31809.00 | 42515.00 | 9543 |
| 5.3 | 面层及建筑垃圾 | ㎡ |  |  |  | 400.00 |  |  | 320.86 | 27.0398 | 8676.00 |  | 2603 |
| 六 | 五河县盛玲种养殖家庭农场 |  | 1100 | 轻钢结构厂房+露地秧田育苗 | 120000 |  |  | 249231.00 |  |  | 176456.00 | 72775.00 | 52937 |
| 6 | 钢结构收储房及附属设施 |  |  |  |  |  |  | 249231.00 |  |  | 176456.00 | 72775.00 | 52937 |
| 6.1 | 钢结构收储房 | ㎡ |  |  |  | 288.00 | 563.8854 | 162399.00 | 288.00 | 444.6111 | 128048.00 | 34351.00 | 38414 |
| 6.2 | 厂房内外地坪 | ㎡ |  |  |  | 1010.00 | 85.9722 | 86832.00 | 594.08 | 81.4840 | 48408.00 | 38424.00 | 14522 |
| 七 | 五河县申集镇明涛绿色家庭农场 |  | 327 | 轻钢结构厂房+露地秧田育苗 | 40000 |  |  | 146440.00 |  |  | 127369.00 | 19071.00 | 38211 |
| 7 | 钢结构收储房及附属设施 |  |  |  |  |  |  | 146440.00 |  |  | 127369.00 | 19071.00 | 38211 |
| 7.1 | 钢结构收储房 | ㎡ |  |  |  | 552.00 | 175.00 | 96600.00 | 446.20 | 175.00 | 78085.00 | 18515.00 | 23426 |
| 7.2 | 厂房内外地坪 | ㎡ |  |  |  | 700.00 | 71.20 | 49840.00 | 700.00 | 70.4057 | 49284.00 | 556.00 | 14785 |
| 八 | 五河县辉珊家庭农场 |  | 223 | 轻钢结构厂房+露地秧田育苗 | 40000 |  |  | 106400.00 |  |  | 105367.00 | 1033.00 | 31610 |
| 8 | 钢结构收储房及附属设施 |  |  |  |  |  |  | 106400.00 |  |  | 105367.00 | 1033.00 | 31610 |
| 8.1 | 钢结构收储房 | ㎡ |  |  |  | 264.00 | 350.00 | 92400.00 | 264.00 | 332.2045 | 87702.00 | 1033.00 | 26311 |
| 8.2 | 项目施工费 | 项 |  |  |  | 1.00 |  | 14000.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 8.3 | 厂房内地坪 | ㎡ |  |  |  | 264.00 |  |  | 169.70 | 104.0955 | 17665.00 |  | 5300 |
| 九 | 五河县万谷种养殖家庭农场 |  | 331 | 轻钢结构厂房+露地秧田育苗 | 40000 |  |  | 151200.00 |  |  | 128035.00 | 23165.00 | 38411 |
| 9 | 钢结构收储房及附属设施 |  |  |  |  |  |  | 151200.00 |  |  | 128035.00 | 23165.00 | 38411 |
| 9.1 | 钢结构收储房 | ㎡ |  |  |  | 240.00 | 484.1667 | 116200.00 | 240.00 | 457.7208 | 109853.00 | 23165.00 | 32956 |
| 9.2 | 项目施工费 | 项 |  |  |  | 1.00 |  | 35000.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 9.3 | 厂房内地坪 | ㎡ |  |  |  | 240.00 |  |  | 240.00 | 75.7583 | 18182.00 |  | 5455 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 2572304.00 |  |  | 2053967.00 | 518337.00 | 613191 |